แผนเฉพาะกิจป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ปี  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร 0-77491-249

www.siwichai.go.th

แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ปี  2558

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

๑. สภาพทั่วไป

๑.๑ ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพุนพิน  ประมาณ  9  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ		ติดต่อกับ  	ตำบลลีเล็ด  ตำบลท่าเคย

ทิศใต้			ติดต่อกับ    	ตำบลท่าข้าม

ทิศตะวันออก		ติดต่อกับ    	ตำบลบางโพธิ์  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันตก		ติดต่อกับ    	ตำบลพุนพิน  และตำบลหัวเตย  ตำบลมะลวน

1.2 เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  21.40 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  13,374  ไร่

๑.๓ ภูมิประเทศ  พื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำไหลผ่าน  คือ  คลองพุนพิน  สภาพดินเป็นดินเหนียวเหมาะสำหรับการประกอบอาชีพทำสวน  เช่น  ฝรั่ง  มะพร้าว  ปาล์มน้ำมัน  เป็นต้น

สำหรับสภาพภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งทำให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้ฤดูร้อนและฝนระยะเวลาใกล้เคียงกัน  ทำให้ฤดูฝนมีน้ำมากเกินไปและฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน  การแบ่งเขตการปกครองของตำบลศรีวิชัย  แบ่งออกเป็น  3  หมู่บ้าน  ดังนี้

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ชื่อผู้ปกครองหมู่บ้าน | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | บ้านหัวเขา | นายไกรสิทธิ์ ประกอบพร | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 |
| ๒ | บ้านดอนทราย | นายสุรพล ถึงเจริญ | กำนันตำบลศรีวิชัย |
| ๓ | บ้านทุ่งอ่าว | นายบุญมาก โมอ่อน | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ |

2. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ทรัพยากรน้ำ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน 1 แห่ง  คือ  คลองพุนพิน

2.2 ทรัพยากรป่าไม้  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีภูเขา 2 แห่ง คือ เขาศรีวิชัย และเขาพระอานนท์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.3 สถานที่ท่องเที่ยว  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีสถานที่ท่องเที่ยว 2  แห่ง เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัตถุโบราณ  คือ  โบราณสถานเขาศรีวิชัย  และโบราณสถานเขาพระอานนท์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๓.๑ การคมนาคม

- ถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  417  จำนวน  1  สาย  ระยะทาง 6,500  เมตร

- ถนนทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  4260  จำนวน  3  สาย  ระยะทาง  18,725  เมตร

-2-

- ถนนภายในตำบลศรีวิชัย  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ศรีวิชัย  จำนวน  23  สาย  ระยะทางรวมทั้งสิ้น  19,685  เมตร  แยกเป็นถนนลาดยาง  8,695  เมตร  ถนนคอนกรีต  1,460  เมตร ถนนหินคลุก  5,800  เมตร  ถนนลูกรัง 3,730  เมตร  โดยแยกออกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1  บ้านหัวเขา  จำนวน  6  สาย  ระยะทาง  4,680  เมตร  แยกเป็น

ถนนลาดยาง		ระยะทาง  2,370  เมตร

ถนนคอนกรีต		ระยะทาง  1,210  เมตร

ถนนหินคลุก		ระยะทาง  1,100  เมตร

หมู่ที่ 2  บ้านดอนทราย  จำนวน  10  สาย  ระยะทาง  9,975  เมตร  แยกเป็น

ถนนลาดยาง  		ระยะทาง  5,325  เมตร

ถนนหินคลุก		ระยะทาง  3,800  เมตร

ถนนลูกรัง  		ระยะทาง  850  เมตร

หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งอ่าว  จำนวน  7  สาย  ระยะทาง  5,030  เมตร  แยกเป็น

ถนนลาดยาง  		ระยะทาง  1,000  เมตร

ถนนคอนกรีต  		ระยะทาง     250  เมตร

ถนนหินคลุก		ระยะทาง     900  เมตร

ถนนลูกรัง  		ระยะทาง 2,880  เมตร

๓.๒ การโทรคมนาคม/สาธารณูปโภค

| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | โทรศัพท์สาธารณะ | หอกระจายข่าว | เสียงตามสาย | ครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ | ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | บ้านหัวเขา | 4 | 1 | - | 50 | - |
| ๒ | บ้านดอนทราย | 2 | 1 | - | 20 | - |
| ๓ | บ้านทุ่งอ่าว | - | 1 | - | 260 | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 6 | 3 | - | 330 | - |

2.๓.๓ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

| หมู่ที่ | หมู่บ้าน | สระน้ำสาธารณะ | บ่อบาดาล | บ่อน้ำตื้น | ฝายกั้นน้ำ | ประปาหมู่บ้าน | ประปา ส่วนภูมิภาค | โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | บ้านหัวเขา | 1 | - | 21 | - | 1 | 1 | 2 |
| ๒ | บ้านดอนทราย | 1 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - |
| ๓ | บ้านทุ่งอ่าว | 1 | 20 | - | 3 | 1 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 3 | 26 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 |

-3-

๔. สภาพทางเศรษฐกิจ

๔.๑ อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว แตงโม

๕. ด้านสังคม

๕.๑ จำนวนหมู่บ้าน/ประชากร/ครัวเรือน

การแบ่งเขตการปกครองของตำบลศรีวิชัย  มี 3 หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 2,179 คน แยกเป็นชาย  1,097  คน หญิง  1,082  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 102 คน/ตารางกิโลเมตร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หมู่ที่ | หมู่บ้าน | จำนวนประชากร |  |  |  |  |  | จำนวนครัวเรือน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ชาย |  | หญิง |  | รวม |  |  |  |
|  |  | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| ๑ | บ้านหัวเขา | 371 | 373 | 373 | 368 | 744 | 741 | 238 | 241 |
| ๒ | บ้านดอนทราย | 304 | 294 | 294 | 301 | 598 | 595 | 245 | 250 |
| ๓ | บ้านทุ่งอ่าว | 431 | 430 | 412 | 413 | 843 | 843 | 255 | 260 |
| รวม |  | 1,106 | 1,097 | 1,079 | 1,082 | 2,185 | 2,179 | 738 | 751 |

๕.2 การศึกษา/นันทนาการ

(๑) โรงเรียน	จำนวน  2   แห่ง

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน  2  แห่ง

๕.๓ ศาสนสถาน/สถาบันทางศาสนา

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีศาสนสถาน  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่

- วัดเขาศรีวิชัย		ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  บ้านหัวเขา

- วัดเขาพระอานนท์	ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านหัวเขา

- วัดสามัคคีธรรมาราม	ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านทุ่งอ่าว

๕.๔ ด้านสาธารณสุข

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีสถานบริการด้านสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย  ตั้งอยู่หมู่ที่  1 บ้านหัวเขา ตำบลศรีวิชัย

- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน  48  คน

๕.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- หน่วยบริการประชาชนตำบลศรีวิชัย จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย

-4-

สถานการณ์ทั่วไปด้านปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

1.สถานการทั่วไป

ด้วยลักษณะอากาศของประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึงเดือนพฤษภาคม  ของทุกปี  ลักษณะอากาศทั่วไป  จะมีความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงเป็นผลให้อากาศร้อนอบอ้าว  และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่  ประกอบในปี  2558   มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติ  ทำให้บางพื้นที่ตำบลศรีวิชัยมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  และมีน้ำทะเลขึ้น ลง และต้องประสบปัญหาความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ  เพื่อการอุปโภคบริโภค  รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน   เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง

2. ภารกิจ

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ดำเนินการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากการประสบภาวะภัยแล้ง  รวมถึงการฟื้นฟูบูรณะผลผลิตการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

3. การปฏิบัติ

3.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ

3.1.1 เพื่อเป็นการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน  ในการร่วมมือประสานการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภาวะภัยแล้ง  ปี  2558  อย่างเต็มกำลังความสามารถ

3.1.2 เพื่อจัดระบบในการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหา  ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์  รวมถึงระบบใช้น้ำในพื้นที่ของประชาชน  เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่  ได้อย่างเหมาะสมยุติธรรม

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ

3.2.1 ขั้นเตรียมการ

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี  2558

(2) สำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำรวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างเพียงพอ

(3) สำรวจพื้นที่  และครัวเรือนที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(4) เตรียมแผนการแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในตำบลหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง  โดยประสานกับการส่วนราชการ  ตลอดจนขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย

(5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำ  และใช้น้ำอย่างประหยัด

3.2.2 ด้านการให้ความช่วยเหลือ

(1)  เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น  ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยประกอบด้วยข้อมูลจำนวนความเสียหาย  ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  ที่ประสบภัย  จำนวนราษฎรและทรัพย์สินที่เสียหาย  และรายงานสถานการณ์การเกิดภัยแล้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายงานเสนออำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(2) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่  การแจกจ่ายน้ำ   การช่วยเหลือด้านการเกษตร

-5-

4. หน่วยปฏิบัติ

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ประกอบด้วย

4.1 หน่วยงานหลัก

4.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  (สำนักปลัด)  ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของศูนย์

อำนวยการฯ  ในการจัดระบบบริหารงานประสานงานอำนวยการ  การกำกับติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ

4.1.2  กองช่าง    เป็นกำลังหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในกรณีฉุกเฉินร่วมกับสมาชิก  อปพร.  สมาชิก อบต. ผู้นำท้องถิ้นในพื้นที่

4.2 หน่วยงานรอง

4.2.1 การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน สนับสนุนน้ำการแจกจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

4.2.2  กองบิน 7  สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ

4.2.3  แขวงทางหลวงพุนพิน  หน่วยงานละ  1  คัน

4.2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมภาชนะเก็บกักน้ำ  และแหล่งกักเก็บน้ำที่เสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ  รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน  จากความแห้งแล้งในระยะอย่างต่อเนื่อง

4.3 หน่วยงานสนับสนุน

กรณีทีปัญหาภัยพิบัติเกินขีดความของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  ช่วยเหลือบรรเทาให้ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยังกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำเภอพุนพิน,  กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี     เพื่อประสานขอการสนับสนุนไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดและฝ่ายทหาร

5. คำแนะนำในการประสาน

5.1 แผนนี้มีผลใช้บังคับ  และเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

6. งานด้านธุรการและการสนับสนุน

6.1 กำลังคน

6.1.1 ผู้บริหาร  สมาชิก  ผู้นำชุมชน       จำนวน  28 คน

6.1.2 สมาชิก  อปพร.  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน  30  คน

6.1.3 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย	จำนวน     21  คน

6.2 งบประมาณ

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

7. การบังคับบัญชาและติดต่อสื่อสาร

7.1 การบังคับบัญชา

7.1.1 หน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง  ให้อยู่ในการอำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

-6-

7.1.2 ที่ตั้ง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)     อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   หมายเลขโทรศัพท์  077491247

7.2 การติดต่อสื่อสาร

7.2.1 โทรศัพท์ /โทรสาร  หมายเลข  0-77491249

ผู้อนุมัติแผน

(นายชัยยศ  กล่อมทอง)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย